УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Главы  Медвенского  района

от  27.01.2020  №8-рг

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения  в  2020  году  Дорожной  карты  по  участию  Медвенского  района

в  государственных  программах  на  период  до  2025  года, утвержденной  решением  Представительного  Собрания  Медвенского  района  от  06.12.2019  №14/100

| наименование мероприятия\ порядок реализации | срок выполнения | ответственный | курирующий заместитель Главы Администрации района |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Разработка ПСД «Газификация х. Осиновый Амосовского сельсовета Медвенского района» (конкурсные процедуры) | февраль- апрель | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство газовой котельной для объектов социальной сферы (школа, детский сад) х. Высоконские Дворы (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопровода по ул. М. Горького п. Медвенка Медвенского района (прямые договора) | февраль-март | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство водозабора и водопроводных сетей в с.Верхний Реутец Медвенского района (конкурсные процедуры) | май 2019- сентябрь 2020 | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация Вышнереутчанского сельсовета Якунин А.Г. | Великоцкий Н.В. |
| Реконструкция водопровода (закольцовка) с. Чермошное Медвенского района (конкурсные процедуры) | май- октябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация Чермошнянского сельсовета Кособродова И.Н. | Великоцкий Н.В. |
| Реконструкция водопровода (закольцовка) с. Тарасово Медвенского района (конкурсные процедуры) | май- октябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация Гостомлянского сельсовета Тарасова И.А. | Великоцкий Н.В. |
| ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. К.Воробьева п. Медвенка (конкурсные процедуры) | апрель- июль | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Гагарина п. Медвенка (конкурсные процедуры) | июль-сентябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство автомобильной дороги в д. Цуриково Медвенского района Курской области (конкурсные процедуры) | май-октябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство автомобильной дороги в д. 2-я Андреевка Медвенского района Курской области (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Ремонт центральной площади д. Амосовка Медвенского района (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги в д. Денисовка Медвенского района (конкурсные процедуры) | июнь | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги в д. Кленовое Медвенского района (конкурсные процедуры) | июнь | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Завершение строительства автомобильной дороги в д. 1-й Липовец Медвенского района | по определенным контрактом срокам | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Разработка ПСД и начало строительства автомобильной дороги соединяющей Медвенский и Курский районы Крым-Полный- Полевая (конкурсные процедуры) | июнь | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство автомобильной дороги в с. Ленинская Искра Медвенского района | по определенным контрактом срокам | ОКУ «Комитет дорог Курской области» Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство автомобильной дороги с.1-я Гостомля (ул Пучковка) (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| Строительство автомобильной дороги по ул.1-я Бригада с. Паники от д.№1 до д.№23 (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | Управление строительства и ЖКХ Соленый Д.А. | Великоцкий Н.В. |
| КУЛЬТУРА |
| Здание МКУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" (ремонт системы отопления) (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Здание МКУК "Медвенская детская библиотека (замена оконных блоков) (конкурсные процедуры) | март-июнь | Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Создание модельной библиотеки на базе Амосовской сельской библиотеки- филиала МКУК "Межпоселенческая библиотека" (конкурсные процедуры) | изготовление ПСД- февраль ремонтные работы-апрель-декабрь | Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Изготовление ПСД на ремонт фасада и благоустройство территории МКУК "Амосовский СДК" (прямые договора) | февраль | Администрация Амосовского сельсовета Иванова Т.В. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Здание МКУК "Коммунарский сельский Дом культуры" (ремонт фасада здания по программе "Народный бюджет") (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Администрация Высокского сельсовета Харланов А.Н. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Задание МКУК «Медвенский РДК» (ремонт внутренних помещений) | при включении в государственную программу | Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Здание МКУК "Спасский СДК" филиала МКУК "Коммунарский сельский Дом культуры" (ремонт фасада здания по программе "Народный бюджет") (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Администрация Высокского сельсовета Харланов А.Н. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Здание МКУК "Гостомлянский СДК" (ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | при включении в государственную программу | Администрация Гостомлянского Сельсовета Тарасова И.А. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| Здание МКУК "Рождественский СДК" (ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, внутренние ремонтные работы) | при включении в государственную программу | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. Управление культуры | Шевченко Н.В. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| Строительство ФАП в с.Верхний Реутец | по срокам, определенным Комитетом здравоохранения Курской области | ОБУЗ «Медвенская центральная районная больница» | Шевченко Н.В. |
| Строительство ФАП в с.Тарасово | по срокам, определенным Комитетом здравоохранения Курской области | ОБУЗ «Медвенская центральная районная больница» | Шевченко Н.В. |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Благоустройство территории детского сада «Сказка» (конкурсные процедуры) | апрель-июль | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Благоустройство территории детского оздоровительно-образовательного лагеря «Березка» (конкурсные процедуры) | февраль-май | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли здания) (прямые договора) | при включении в государственную программу | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт спортивного зала) (конкурсные процедуры) | март-август | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» (замена оконных и дверных блоков) | при включении в государственную программу | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» (капитальный ремонт спортивного зала) (конкурсные процедуры) | март-август | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» (завершение капитального ремонта и открытие дошкольного отделения, капитальный ремонт основного здания, благоустройство территории и закупка оборудования) (конкурсные процедуры, прямые договора) | при включении в государственную программу | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» (прямые договора) | март | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на реконструкцию здания МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (конкурсные процедуры) | февраль-апрель | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на строительство бассейна в поселке Медвенка (конкурсные процедуры) | февраль-апрель | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» (прямые договора) | март | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа») (прямые договора) | февраль | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Изготовление ПСД на благоустройство территорий: -Амосовской средней общеобразовательной школы -Панинской основной общеобразовательной школы (территория спортивного зала с устройством спортивной площадки) -Спасской средней общеобразовательной школы (с устройством спортивной площадки) -Высоконодворской средней общеобразовательной школы -Вышнереутчанской средней общеобразовательной школы -Детского сада «Солнышко» (прямые договора) | февраль | Управление образования | Пинаева Н.Н. |
| Мероприятия органов местного самоуправления поселенческого уровня |
| поселок Медвенка |
| Формирование городской комфортной среды «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Народный бюджет МКУК «Медвенская детская библиотека» (замена оконных блоков) (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Шевченко Н.В. |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан | май-декабрь | Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Устройство площадки для остановки и стоянки автомобилей около ДЮСШ (конкурсные процедуры) | май-ноябрь | Администрация поселка Медвенка Ключарова Л.А. | Великоцкий Н.В. |
| Амосовский сельсовет |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов (прямые договора) | май | Администрация Амосовского сельсовета Иванова Т.В. | Великоцкий Н.В. |
| Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Амосовского сельсовета Иванова Т.В. | Пинаева Н.Н. |
| Высокский сельсовет |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов с.Высокое, д.Спасское, д.Кондратьевка, д.Звягинцево, д.Константиновка (прямые договора) | май | Администрация Высокского сельсовета Харланов А.Н. | Великоцкий Н.В. |
| Гостомлянский сельсовет |
| Строительство фонарной линии | при включении в государственную программу | Администрация Гостомлянского сельсовета Тарасова И.А. | Великоцкий Н.В. |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов (прямые договора) | май | Администрация Гостомлянского сельсовета Тарасова И.А. | Великоцкий Н.В. |
| Китаевский сельсовет |
| Устройство детской игровой спортивной площадки в селе Любицкое (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. | Пинаева Н.Н. |
| Устройство детской спортивной площадки в д. 2-ая Китаевка (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. | Пинаева Н.Н. |
| Устройство детской спортивной площадки в деревне Денисовка (конкурсные процедуры) | май-сентябрь | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. | Пинаева Н.Н. |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов с.Любицкое, с.1-ая Китевка, д.Денисовка,д. Губановка (прямые договора) | май | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. | Великоцкий Н.В. |
| Устройство уличного освещения Населенные пункты сельсовета (д.Китаевка, д.Губановка) (прямые договора) | май-сентябрь | Администрация Китаевского сельсовета Евглевская О.Н. | Великоцкий Н.В. |
| Паникинский сельсовет |
| Устройство детской игровой площадки в с.Паники (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Паникинского сельсовета Горбачев А.А. | Пинаева Н.Н. |
| Установка ограждения кладбища (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Паникинского сельсовета Горбачев А.А. | Великоцкий Н.В. |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Паникинского сельсовета Горбачев А.А. | Великоцкий Н.В. |
| Панинский сельсовет |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Панинского сельсовета Епишев Н.В. | Великоцкий Н.В. |
| Устройство уличного освещения Населенные пункты сельсовета (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Панинского сельсовета Епишев Н.В. | Великоцкий Н.В. |
| Чермошнянский сельсовет |
| Устройство детской игровой площадки в с.Чермошное (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Чермошнянского сельсовета Кособродова И.Н. | Пинаева Н.Н. |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Чермошнянского сельсовета Кособродова И.Н. | Великоцкий Н.В. |
| Устройство уличного освещения Населенные пункты сельсовета (конкурсные процедуры) | апрель-июнь | Администрация Чермошнянского сельсовета Кособродова И.Н. | Великоцкий Н.В. |